| **PSP** | **Personal Software Process Stages** | **预估耗时（分钟）** | **实际耗时（分钟）** |
| --- | --- | --- | --- |
| Planning | 计划 | 30 | 30 |
| Estimate | 估计这个任务需要多少时间 |  |  |
| Development | 开发 |  |  |
| Analysis | 需求分析 (包括学习新技术) | 100 | 120 |
| Design Spec | 生成设计文档 | 80 | 80 |
| Design Review | 设计复审 | 20 | 35 |
| Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 0 | 0 |
| Design | 具体设计 | 130 | 150 |
| Coding | 具体编码 | 0 | 0 |
| Code Review | 代码复审 | 0 | 0 |
| Test | 测试（自我测试，修改代码，提交修改） | 0 | 0 |
| Reporting | 报告 | 50 | 60 |
| Test Report | 测试报告 | 50 | 65 |
| Size Measurement | 计算工作量 | 15 | 15 |
| Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 30 | 30 |
| 合计 |  | 505 | 585 |